BACKLOG DA SPRINT

Sistema Biblioteca — Docker / GHCR

Período da Sprint: 28/09/2026 a 05/10/2026

# 1. Objetivo

Organizar as atividades realizadas e previstas durante a Sprint de 28 de setembro a 5 de outubro de 2026, com foco na construção, validação, publicação e utilização das imagens Docker do Sistema Biblioteca, incluindo o uso do GitHub Container Registry (GHCR).

# 2. Product Backlog da Sprint

| ID | Item | Responsável | Prioridade | Status em 05/10 | Critério de conclusão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BACK-01 | Organizar o Kanban e a Sprint no GitHub Projects. | Lucas | Alta | Concluído | Kanban e Sprint organizados. |
| BACK-02 | Construir as imagens Docker localmente. | Equipe | Alta | Concluído | Imagens construídas sem erros. |
| BACK-03 | Executar e validar a aplicação localmente. | Equipe | Alta | Concluído | Aplicação executada e validada. |
| BACK-04 | Validar os containers antes da publicação. | Equipe | Alta | Concluído | Containers testados e preparados. |
| BACK-05 | Publicar imagens versionadas no GHCR. | Equipe | Alta | Concluído | Imagem disponível no GHCR. |
| BACK-06 | Registrar a publicação da versão 1.0.0 no GHCR. | Equipe | Alta | Concluído | Publicação registrada/documentada. |
| BACK-07 | Baixar imagens publicadas usando docker pull. | Lucas | Alta | Concluído | Imagem 1.0.0 baixada e confirmada. |
| BACK-08 | Executar as imagens obtidas do GHCR. | Equipe | Alta | Concluído | Imagem obtida executada corretamente. |
| BACK-09 | Fazer uma pequena alteração na aplicação. | Equipe | Média | Concluído | Alteração implementada e validada. |
| BACK-10 | Publicar a versão 1.0.1 mantendo a 1.0.0 disponível. | Equipe | Alta | Concluído | 1.0.0 e 1.0.1 disponíveis. |
| BACK-11 | Adicionar a publicação das imagens ao workflow. | Equipe | Média | Concluído | Workflow publica as imagens. |
| BACK-12 | Corrigir a localização do .dockerignore do frontend. | Equipe | Média | Concluído | .dockerignore no local correto. |
| BACK-13 | Corrigir o caminho do servidor no build Docker do backend. | Equipe | Média | Concluído | Build encontra o caminho correto. |
| BACK-14 | Ajustar inicialização do container para aguardar a API. | Equipe | Média | Concluído | Inicialização ocorre corretamente. |
| BACK-15 | Documentar verificações de saúde/status. | Equipe | Baixa | Concluído | Procedimento de verificação documentado. |

# 3. Sprint Backlog — 28/09 a 05/10 (datas distribuídas na Sprint)

28/09/2026 — Organização do Kanban e da Sprint no GitHub Projects — Lucas.

29/09/2026 — Construção das imagens Docker localmente.

29/09/2026 — Execução e validação da aplicação.

30/09/2026 — Validação dos containers.

01/10/2026 — Publicação das imagens versionadas no GHCR.

01/10/2026 — Registro da publicação da versão 1.0.0.

02/10/2026 — Download da imagem publicada com docker pull — Lucas.

02/10/2026 — Execução das imagens obtidas do GHCR.

03/10/2026 — Pequena alteração na aplicação.

03/10/2026 — Publicação da versão 1.0.1 mantendo a versão 1.0.0.

04/10/2026 — Atualização do workflow para publicação das imagens.

05/10/2026 — Correção da localização do .dockerignore do frontend.

# 4. Atividades realizadas pelo Lucas

Durante a Sprint, Lucas ficou responsável pela organização do Kanban e da Sprint no GitHub Projects (28/09/2026). Também realizou o download da imagem publicada no GHCR utilizando o comando (02/10/2026):

docker pull ghcr.io/kaua3030/sistema-biblioteca-backend:1.0.0

Após o download, a imagem foi conferida com docker images, confirmando a presença da versão 1.0.0 localmente (02/10/2026).

# 5. Definition of Done

A tarefa possui registro no GitHub/Kanban.

A imagem Docker é construída sem erros.

A aplicação/containers são validados.

A imagem versionada está disponível no GHCR.

A imagem publicada pode ser baixada com docker pull.

A imagem baixada é confirmada localmente.

As alterações previstas são implementadas e testadas.

A documentação/evidência da tarefa está registrada.

# 6. Resultado da Sprint

No período de 28/09/2026 a 05/10/2026, a equipe avançou no processo de conteinerização e publicação do Sistema Biblioteca. Lucas concluiu a organização do Kanban e da Sprint e realizou o download da imagem backend versão 1.0.0 publicada no GHCR. Todas as tarefas previstas para a Sprint foram concluídas no período de 28/09/2026 a 05/10/2026.

# 7. Conclusão da Sprint

Concluído — Executar as imagens obtidas do GHCR.

Concluído — Realizar e validar a alteração prevista.

Concluído — Publicar a versão 1.0.1 mantendo a 1.0.0.

Concluído — Finalizar ajustes do workflow.

Concluído — Corrigir/validar o .dockerignore do frontend.

Concluído — Finalizar documentação e evidências.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES — 28/09/2026 A 05/10/2026

| Data | ID | Atividade | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/09/2026 | BACK-01 | Organizar o Kanban e a Sprint no GitHub Projects — Lucas. | Concluído |
| 28/09/2026 | BACK-02 | Construir as imagens Docker localmente. | Concluído |
| 29/09/2026 | BACK-03 | Executar e validar a aplicação localmente. | Concluído |
| 29/09/2026 | BACK-04 | Validar os containers antes da publicação. | Concluído |
| 30/09/2026 | BACK-05 | Publicar imagens versionadas no GHCR. | Concluído |
| 30/09/2026 | BACK-06 | Registrar a publicação da versão 1.0.0 no GHCR. | Concluído |
| 01/10/2026 | BACK-07 | Baixar imagens publicadas usando docker pull — Lucas. | Concluído |
| 01/10/2026 | BACK-08 | Executar as imagens obtidas do GHCR. | Concluído |
| 02/10/2026 | BACK-09 | Fazer uma pequena alteração na aplicação. | Concluído |
| 02/10/2026 | BACK-10 | Publicar a versão 1.0.1 mantendo a 1.0.0 disponível. | Concluído |
| 03/10/2026 | BACK-11 | Adicionar a publicação das imagens ao workflow. | Concluído |
| 03/10/2026 | BACK-12 | Corrigir a localização do .dockerignore do frontend. | Concluído |
| 04/10/2026 | BACK-13 | Corrigir o caminho do servidor no build Docker do backend. | Concluído |
| 04/10/2026 | BACK-14 | Ajustar inicialização do container para aguardar a API. | Concluído |
| 05/10/2026 | BACK-15 | Documentar verificações de saúde/status. | Concluído |